## Slide 1: Использование Trello в управлении студенческими проектами

## Slide 2: Что такое Trello?
Trello — это визуальный инструмент, который позволяет вашей команде управлять проектами, рабочими процессами и заданиям любых типов.
У Trello есть:
онлайн-версия, доступная для любых браузеров,
мобильные приложения на Android и iOS.
работать в приложениях можно и автономно, без подключения к интернету.

## Slide 3: Работа в Trello условно бесплатная

## Slide 4: Принцип работы Trello
Доска ― это обязательный элемент для гибкой методологии. Каждый член команды получает к ней доступ в любое время и видит, на каком этапе находится задача. Каждая задача там — отдельная карточка, и карточки перемещаются по доскам (колонкам) в зависимости от стадии работы.

## Slide 5: Как происходит управление проектами в Trello

## Slide 6: Элементы управления проектами:
Карточки
4
Команды
1
Доски
2
Списки
3

## Slide 7: Команды (участники)— люди, которых объединяют для работы над какими-то совместными проектами.
Команды в Trello могут быть публичными и приватными. Публичные используются редко, приватные чаще. Вступить в них можно только по ссылке-приглашению, а сами команды и доски внутри увидят только участники.
Рисунок 2. Пример, как выглядит команда в Trello

## Slide 8: Доски — как отдельные проекты. Их создают внутри команд, и на каждую добавляют участников...
Рисунок 3. Так выглядят доски в команде

## Slide 9: Списки — те самые этапы работы, по которым перемещаются задачи. Чаще всего это стандартные колонки: «Нужно сделать» → «В процессе» → «Готово».
Рисунок 4.2 Список, как этап работы
Рисунок 4.1 Стандартный список доски

## Slide 10: Этапов работы может быть сколько угодно: всё зависит от проекта.
Рисунок 5. Список задач по курсовой работе

## Slide 11: Карточки — конкретные задачи. Именно их переносят по спискам в зависимости от того, на какой стадии выполнения они находятся.
Рисунок 5. Список задач по курсовой работе

## Slide 12: Чек-листы — Это списки внутри карточек. Их можно использовать для создания подзадач и можно использовать как этапы проверки качества работы.
Рисунок 6. Список подзадач по курсовой работе
Дедлайны. Каждой карточке можно назначать дедлайн: срок сдачи.